ETAPAS 1 E 2 DA PI

ETAPA 1 - Descoberta	1

1.1. Quem usa o sistema	1

1.2. Qual problema está sendo resolvido	1

1.3. Quais informações precisam existir	1

1.4. Quais funcionalidades são realmente necessárias	2

ETAPA 2 - Planejamento	3

1.1. MVP	3

1.2. Backlog	3

1.3. Responsabilidades	4

1.4. Critérios de aceitação	4

1.5. Plano de entrega	8

# ETAPA 1 - Descoberta

## 1.1. Quem usa o sistema

O ClassSync é um sistema de acompanhamento escolar destinado para escolas do ensino fundamental, os usuários do sistema são o administrador da escola, os professores e os pais/responsáveis.

O administrador irá fazer gestão de cadastros, vínculos acadêmicos, períodos bimestrais, revisão/publicação, relatórios e exportação de dados.

Os professores farão registro e consulta do acompanhamento bimestral dos alunos nas

turmas e disciplinas sob sua responsabilidade.

Os pais/responsáveis poderão fazer a consulta aos relatórios publicados, registro de ciência/retorno quando previsto e geração de PDF.

## 1.2. Qual problema está sendo resolvido

O intuito do projeto é produzir uma solução para poder auxiliar as instituições de ensino na comunicação entre a escola, os professores e os pais/responsáveis dos alunos, fazendo assim com que a evolução e desempenho do aluno possa ser acompanhada.

## 1.3. Quais informações precisam existir

Aluno: nome; data de nascimento; turma, documento, RA(Registro Acadêmico);

Professor: nome; e-mail; disciplinas, documento, RF(Registro Funcional);

Responsável: nome; contato; alunos vinculados, documento;

Disciplina: nome; área;

Turma: nome; série; ano letivo;

Acompanhamento: aluno; professor; disciplina; turma; bimestre; média; descrição; tags; status;

## 1.4. Quais funcionalidades são realmente necessárias

Autenticação e perfis: Login, logout, recuperação de senha e autorização por perfil: Administrador, Professor e Pai/Responsável.

Cadastros escolares: O administrador cadastra e mantém responsáveis, alunos, professores, áreas de disciplina, disciplinas, turmas e tags.

Vínculos da turma: O administrador relaciona turma, ano/série, alunos, professores e respectivas disciplinas, impedindo vínculos incompatíveis ou duplicados.

Períodos bimestrais: O administrador define data e hora de abertura e encerramento da digitação para cada um dos quatro bimestres.

Acompanhamento: O Professor registra, por turma, aluno, disciplina e bimestre, uma descrição do acompanhamento, a média e múltiplas tags.

Fluxo editorial: O Professor salva os rascunhos e envia a anotação. O Administrador revisa, altera quando necessário, devolve para ajustes ou publica ao responsável.

Histórico e auditoria: O sistema registra autor, revisor, datas e versões relevantes, preservando rastreabilidade das alterações e da publicação.

Consulta do responsável: O Pai/Responsável visualiza somente os alunos aos quais está vinculado, com relatórios publicados por bimestre e disciplina.

PDF: O Pai/Responsável gera ou baixa em PDF o relatório de acompanhamento

publicado.

Relatórios gerenciais: O Administrador consulta indicadores por turma, disciplina, professor, bimestre, aluno e tags; o Professor consulta os registros e retornos

relacionados às suas turmas.

Exportação: O Administrador exporta dados e relatórios autorizados em formato

compatível com Excel (.xlsx ou .csv).

Comunicação e retorno: O responsável pode registrar ciência e, se adotado no MVP, enviar uma observação vinculada ao relatório, que ficará visível ao Professor e ao Administrador.

# ETAPA 2 - Planejamento

## 1.1. MVP

O sistema será considerado funcional quando for possível executar, de ponta a ponta, o

seguinte cenário: o Administrador cadastra a estrutura escolar e abre o bimestre; o

Professor registra e envia o acompanhamento; o Administrador revisa e publica; o

Pai/Responsável consulta o relatório e gera o PDF; e o Administrador extrai dados para

Excel.

Estados mínimos sugeridos para o fluxo: Rascunho → Enviado para revisão → Em revisão

→ Publicado. Como alternativas de tratamento, o registro poderá ser Devolvido para

ajustes ou Cancelado, mantendo o histórico.

## 1.2. Backlog

🔐 Autenticação

[ ] Criar tela de login

[ ] Criar cadastro de usuários

[ ] Criar sistema de autenticação

[ ] Criar controle de permissões

[ ] Criar logout

👨‍💼 Administrador

[ ] CRUD de alunos

[ ] CRUD de professores

[ ] CRUD de responsáveis

[ ] CRUD de disciplinas

[ ] CRUD de turmas

[ ] Sistema de vínculos

[ ] Cadastro de tags

[ ] Gerenciar áreas

[ ] Gerenciar ano letivo

[ ] Configuração dos bimestres

[ ] Tela de revisão

[ ] Publicação

[ ] Visualizar histórico/auditoria

👨‍🏫 Professor

[ ] Tela de turmas

[ ] Tela de alunos

[ ] Formulário de acompanhamento

[ ] Seleção de tags

[ ] Campo de média

[ ] Rascunho

[ ] Envio para revisão

[ ] Visualizar status dos acompanhamentos

👨‍👩‍👧 Responsável

[ ] Tela dos alunos

[ ] Consultar acompanhamentos

[ ] Visualizar acompanhamento

[ ] Gerar PDF

[ ] Registrar ciência

📊 Relatórios

[ ] Relatórios administrativos

[ ] Filtros

[ ] Exportação CSV/XLSX

## 1.3. Responsabilidades

Matheus Gajewski de Melo: Backend/API

Mel Oliva Motta: UI/UX + Frontend

Rayna Guimarães Froes: Banco de dados

Todos: Testes/Documentação

## 1.4. Critérios de aceitação

🔐 Autenticação

[ ] Criar tela de login:

- O usuário deve informar e-mail e senha.

- Com dados válidos, o sistema deve permitir o acesso.

- Com dados inválidos, o sistema deve informar que as credenciais estão incorretas.

- O usuário deve acessar somente as funcionalidades permitidas para seu perfil.

[ ] Criar cadastro de usuários:

- O administrador deve conseguir cadastrar um novo usuário.

- O cadastro deve solicitar as informações necessárias para identificar o usuário e seu perfil.

- Após o cadastro, o usuário deve estar disponível no sistema para realizar o acesso.

[ ] Criar sistema de autenticação:

- O sistema deve identificar o usuário após o login.

- O sistema deve identificar o perfil do usuário: Administrador, Professor ou Responsável.

- O sistema deve impedir que um usuário acesse funcionalidades que não pertencem ao seu perfil.

[ ] Criar controle de permissões:

- O Administrador deve ter acesso às funcionalidades administrativas.

- O Professor deve visualizar e editar somente informações relacionadas às suas turmas e disciplinas.

- O Responsável deve visualizar somente os acompanhamentos publicados dos alunos vinculados a ele.

[ ] Criar logout:

- O usuário deve conseguir sair do sistema por meio da opção de logout.

- Após sair, o usuário não deve conseguir acessar as páginas internas sem realizar o login novamente.

👨‍💼 Administrador

[ ] CRUD de alunos:

- O Administrador deve conseguir cadastrar, consultar, editar e inativar alunos.

- Os dados cadastrados devem ser armazenados corretamente no sistema.

[ ] CRUD de professores:

- O Administrador deve conseguir cadastrar, consultar, editar e inativar professores.

- Os professores cadastrados devem poder ser relacionados às suas disciplinas e turmas.

[ ] CRUD de responsáveis:

- O Administrador deve conseguir cadastrar, consultar, editar e inativar responsáveis.

- O responsável deve poder ser vinculado a um ou mais alunos.

[ ] CRUD de disciplinas:

- O Administrador deve conseguir cadastrar, consultar, editar e inativar disciplinas.

- Cada disciplina deve possuir sua respectiva área.

[ ] CRUD de turmas:

- O Administrador deve conseguir cadastrar, consultar, editar e inativar turmas.

- A turma deve possuir informações como série e ano letivo.

[ ] Sistema de vínculos:

- O Administrador deve conseguir relacionar professores, disciplinas, turmas e alunos.

- Os vínculos devem determinar quais informações poderão ser acessadas pelo Professor.

[ ] Cadastro de tags:

- O Administrador deve conseguir cadastrar e gerenciar as tags utilizadas nos acompanhamentos.

- As tags cadastradas devem estar disponíveis para utilização pelos Professores.

[ ] Configuração dos bimestres:

- O Administrador deve conseguir cadastrar e configurar os quatro bimestres.

- Cada bimestre deve possuir período de abertura e encerramento.

- O Professor somente poderá registrar ou alterar acompanhamentos dentro do período permitido.

[ ] Tela de revisão:

- O Administrador deve conseguir visualizar os acompanhamentos enviados pelos Professores para revisão.

- O Administrador deve conseguir analisar as informações antes da publicação.

[ ] Publicação:

- O Administrador deve conseguir publicar um acompanhamento após sua revisão.

- O acompanhamento publicado deve ficar disponível para o Responsável.

- Um acompanhamento ainda não publicado não deve ser visualizado pelo Responsável.

[ ] Visualizar histórico/auditoria:

- Alterações realizadas pelo Administrador em um acompanhamento devem ser registradas.

- O histórico deve permitir identificar o usuário responsável pela alteração, a data e a hora.

👨‍🏫 Professor

[ ] Tela de turmas:

- O Professor deve visualizar somente as turmas às quais está vinculado.

[ ] Tela de alunos:

- O Professor deve visualizar somente os alunos pertencentes às suas turmas.

[ ] Formulário de acompanhamento:

- O Professor deve conseguir registrar um acompanhamento para um aluno.

- O acompanhamento deve conter aluno, turma, disciplina, professor, bimestre, média, descrição e tags.

[ ] Seleção de tags:

- O Professor deve conseguir selecionar uma ou mais tags para o acompanhamento.

[ ] Campo de média:

- O Professor deve conseguir informar a média do aluno.

- O sistema deve impedir o cadastro de uma média fora da escala definida pela escola.

[ ] Rascunho:

- O Professor deve conseguir salvar um acompanhamento sem enviá-lo para revisão.

- O acompanhamento salvo como rascunho deve poder ser editado posteriormente.

[ ] Envio para revisão:

- O Professor deve conseguir enviar um acompanhamento preenchido para revisão do Administrador.

- Após o envio, o acompanhamento deve mudar para o status correspondente.

[ ] Visualizar status dos acompanhamentos:

- O Professor deve conseguir visualizar o status de seus acompanhamentos.

- Caso um acompanhamento seja devolvido pelo Administrador, o Professor deve conseguir visualizá-lo e realizar os ajustes necessários.

👨‍👩‍👧 Responsável

[ ] Tela dos alunos:

- O Responsável deve visualizar somente os alunos que estão vinculados a ele.

[ ] Consultar acompanhamentos:

- O Responsável deve conseguir consultar os acompanhamentos publicados de seus alunos.

- Deve ser possível consultar os acompanhamentos por ano, bimestre e disciplina.

- Acompanhamentos que ainda não foram publicados não devem aparecer para o Responsável.

[ ] Visualizar acompanhamento:

- O Responsável deve conseguir visualizar as informações do acompanhamento publicado, incluindo média, descrição e tags.

[ ] Gerar PDF:

- O Responsável deve conseguir gerar um arquivo PDF contendo o acompanhamento publicado do aluno.

[ ] Registrar ciência:

- O Responsável deve conseguir registrar que tomou conhecimento do acompanhamento.

- O sistema deve registrar essa confirmação.

📊 Relatórios

[ ] Relatórios administrativos:

- O Administrador deve conseguir consultar informações dos acompanhamentos cadastrados.

- Os relatórios devem permitir a utilização de filtros para facilitar a consulta.

[ ] Filtros:

- O usuário deve conseguir filtrar os acompanhamentos por aluno, turma, disciplina, professor, bimestre e ano.

- O sistema deve exibir somente os acompanhamentos correspondentes aos filtros selecionados.

[ ] Exportação CSV/XLSX:

- O Administrador deve conseguir exportar os dados dos relatórios em formato compatível com Excel ou CSV.

- O arquivo exportado deve conter os dados correspondentes aos filtros selecionados.

## 1.5. Plano de entrega

| Entrega | O que será entregue | Prazo |
| --- | --- | --- |
| E1 – Entrega intermediária 1 | Requisitos e planejamento do projeto, modelagem inicial, protótipos de interface e primeiras implementações técnicas, conforme as atividades previstas para cada disciplina. | 25/09/2026 |
| E2 – Entrega intermediária 2 | Evolução do sistema, integração entre frontend, backend e banco de dados, documentação, testes e demais atividades solicitadas pelas disciplinas. | 06/11/2026 |
| Apresentação final | Demonstração do sistema funcionando, apresentação do projeto, banner, pitch e demais materiais finais solicitados. | 17 a 24/11/2026 |

ENTREGAS DA PI

1 - Estrutura de Dados: Matheus Gajewski de Melo

2 - Desenvolvimento Web Full Stack: Todos

3 - Design de Interface Digital: Mel Oliva Motta

4 - Banco de Dados: Rayna Guimarães Froes

5 - Programação Orientada a Objetos: Matheus Gajewski de Melo

Cronograma de Desenvolvimento

| Etapa | Período sugerido | Atividades e resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1- Descoberta e planejamento | Semanas 1–2 | Entendimento do problema, definição dos usuários, escopo do MVP, backlog, repositório e critérios de aceitação. |
| 2- Modelagem | Semanas 3–4 | Arquitetura inicial, modelo de dados, classes de domínio, fluxos, wireframes e protótipos. |
| 3 - Fundação técnica | Semanas 5–6 | Autenticação, perfis, cadastros básicos, banco de dados e API inicial. |
| 4- Módulo Administrador | Semanas 7–8 | Cadastros escolares, vínculos de turma, tags, períodos bimestrais e perfis de acesso. |
| 5- Módulo Professor | Semanas 9–10 | Registro do acompanhamento, média, múltiplas tags, rascunho e envio para revisão. |
| 6- Publicação e Módulo Pais | Semanas 11–12 | Revisão administrativa, publicação, consulta dos responsáveis, ciência/retorno e geração de PDF. |
| 7- Relatórios e qualidade | Semanas 13–14 | Relatórios, exportação para Excel, testes, segurança, acessibilidade, desempenho e ajustes de UX. |
| 8- Finalização | Semanas 15–16 | Deploy, documentação, relatório de extensão, banner, ensaio do pitch e apresentação final. |